《Clinoppe 世界》微信小程序游戏 PRD 需求文档

版本：V1.0
日期：2026.05.22
项目名称：Clinoppe 世界（治愈系休闲寻物小游戏）
运行平台：微信小程序
整体开发周期：2026.5.20–2026.11.30
Demo版本交付节点：2026.6.30
素材最终截止日期：2026.6.15（素材逾期交付，乙方不保障6.30如期交付Demo）

## 一、项目背景与目标

### 1.1 背景

《Clinoppe 世界》是一款治愈系轻量化休闲寻物小程序游戏，主打“轻松探索、无压游玩、随时启停”的碎片化体验。核心基础玩法对标主流休闲寻物品类，同时融合叠叠乐、趣味拼图、双人藏找、多人竞速PK、榜单排行、道具辅助等多元轻量化玩法，依托微信生态搭建，适配大众休闲游玩需求，具备良好的扩展性。

### 1.2 核心目标

- 阶段性目标：2026年6月30日完成可演示、可运行的Demo原型版本交付

- 终版目标：2026年11月30日完成正式版游戏全功能开发与上线交付

- 拓展目标：项目架构支持后续无缝适配国内微信小程序、海外AppStore、GooglePlay、Web端多平台，全端功能、数据、社交玩法互通

- 权属目标：项目全部IP版权与源代码最终归属甲方所有

## 二、用户画像

- 用户年龄：核心用户群体为15–35岁微信生态高频活跃用户

- 用户偏好：偏爱治愈手绘风格、轻量化休闲玩法，追求无压力的娱乐体验

- 用户行为：习惯利用通勤、午休、睡前等碎片化时间游玩，热衷社交分享、榜单比拼、轻度互动类小游戏

## 三、整体功能结构

### 3.1 Prototype（6 月 Demo，2026.5.20–6.30）

本阶段为项目首轮可演示版本，需完整落地以下核心功能与交付物，满足演示、验收及阶段性复盘需求：

- 基础寻物玩法

- 单张定制手绘游戏地图，系统随机生成隐藏Clinoppe形象及各类道具元素

- 点击寻物交互，正确命中后触发专属反馈音效与动态动画效果，提升游玩反馈感

- 内置60秒限时挑战模式，包含自动计时、实时计分、基础提示辅助功能

- 叠叠乐小游戏

- 游戏底部随机生成不同造型、不同规格的Clinoppe堆叠元素

- 支持拖拽堆叠操作，模拟真实物理重力与平衡效果，同行元素完整后自动消除

- 配备实时计分机制，设置标准化失败判定规则，完成对局数据统计

- 基础页面

- 游戏首页：展示核心玩法入口按钮，标注Demo版本标识，界面简洁直观

- 个人中心：支持展示用户头像、昵称，本地留存对局分数数据

- 实现本地数据离线存储功能，Demo版本无需联网即可正常游玩、留存数据

- 交付物

- 可直接扫码打开、正常运行的微信小程序Demo安装包

- 源码、文档、测试报告

- 硬性时效约束：甲方需在2026年6月15日前完成全部Demo素材交付，素材逾期交付导致的版本延期问题，乙方不承担6月30日如期交付的责任

### 3.2 α 版（2026.7.1–7.31）

- 完整寻物系统

- 开放5套游戏场景地图，支持关卡逐步解锁，实现游玩难度梯度递进

- 上线全套辅助道具体系，包含提示、放大镜、对局时长延长等功能，优化游玩体验

- 记录用户关卡通关进度，根据对局表现给出星级评分，留存游玩数据

- 迷你游戏中心

- 叠叠乐（正式版）

- 拼图玩法：设置3×3（简单）、4×4（中等）、5×5（困难）三档难度，支持对局计时、进度保存、完成结算功能

- 社交与排行榜

- 支持用户向微信好友分享游戏地图，实现异步互助寻物，强化社交互动属性

- 异步社交分享（适配国内外双场景）：摒弃微信专属分享逻辑，搭建通用分享体系，支持生成专属游戏短码、全局游玩链接，用户可通过海外主流SNS平台（Facebook、Instagram、Twitter等）、浏览器、复制链接等方式分享地图，实现跨设备、跨渠道异步互助寻物，适配Web/App多端海外分发场景

- 用户、皮肤与月卡体系（适配国内/海外多端）多端头像机制：剥离微信头像依赖，国内微信端可默认微信头像，海外Web/App端仅支持游戏内专属头像皮肤自选，用户可自主解锁、切换各类Clinoppe主题头像，实现全端个性化展示统一

- 头像皮肤体系：上线多款差异化Clinoppe专属头像皮肤，作为用户个性化标识及运营奖励，全端通用、数据互通

- 云端数据存储：实现用户账号数据云端统一存储，搭建完整成就体系、藏品收集体系，提升用户留存与粘性

- 月卡核心权益：开通月卡解锁两大专属特权，一是每日免费道具礼包（提示、放大镜、时长延长道具），二是每日限时无限体力，同时附赠月度限定专属头像皮肤，权益全端同步生效

- 实现用户核心数据云端存储，上线成就体系、藏品收集体系，提升用户留存

- 基础月卡权益落地：开通月卡可解锁每日免费道具礼包（包含提示、放大镜、时长延长等常规辅助道具）、每日限时无限体力特权，优化用户日常游玩体验，降低游玩门槛

### 3.3 β 版（2026.8.1–10.31）

- 你藏我找（双人）

- 双人互动规则：一名用户负责场景藏物，一名用户限时寻物，分工明确

- 对局结束后双方互换身份，系统自动判定胜负，完整记录用户对战战绩

- 多人 PK 对战

- 支持系统快速匹配陌生玩家、自主创建好友房间两种对战模式，适配不同游玩场景

- 多人同图同步对局，限时竞速寻物，系统根据对局表现实时排名、结算成绩

- 道具与付费框架（进阶完善）道具体系：包含提示道具、放大镜道具、时长延长道具、个性化头像皮肤等多元化内容，适配日常游玩与个性化需求

- 月卡权益完整落地：延续α版核心特权，固化每日免费道具领取、每日无限体力核心权益，新增月度专属限定头像皮肤奖励

- 完成内购功能UI界面搭建（不含实际支付通道对接）

- 运营与数据

- 搭建用户数据统计体系，内置防作弊机制，完整留存对局操作日志

- 搭建基础运营后台，支持用户信息管理、道具配置、功能参数配置等操作

### 3.4 正式上线版（2026.11.1–11.30）

- 上线全部既定游戏功能，完成微信平台适配、合规性优化，满足平台上线审核标准

- 完善运营后台全功能模块，实现用户精细化管理、数据可视化看板、道具动态配置、功能开关控制

- 提供12个月免费技术支持与质量质保服务，问题24小时响应，常规瑕疵问题2周内完成修复

- 质保期满后，第7个月起提供有偿运维服务，收费标准为1000元/月

## 四、核心玩法详细需求

### 4.1 寻物玩法（核心）

- 游戏地图：采用定制治愈手绘风格，画面层次丰富、细节饱满，支持双指缩放、拖拽滑动操作

- 寻物目标：每局游戏随机生成若干Clinoppe形象及道具目标，保证游玩随机性与趣味性

- 提示机制：单局游戏可使用3次提示功能，提示高亮展示2秒，功能冷却时长10秒，平衡游玩难度

- 计分规则：综合基础寻物得分、连续寻物连击加分、对局剩余时间加分多维度核算总分

- 对局失败：限时结束未完成全部寻物目标，系统自动结算当前对局有效分数，结束本局游戏

### 4.2 叠叠乐

- 物理引擎：搭载轻量化物理引擎，还原真实重力感应、物体碰撞效果，堆叠手感自然

- 元素掉落：系统随机生成不同造型、不同尺寸的堆叠元素，保证每局游玩差异化

- 堆叠操作：支持手动拖拽放置，元素自动吸附对齐，系统实时判定堆叠平衡状态

- 失败规则：堆叠元素触及场景顶部边界则判定对局结束，系统结算本局最高分

### 4.3 拼图

- 拼图底图：全部采用Clinoppe专属形象及游戏场景原创插画，统一视觉风格

- 难度：3×3（简单）、4×4（中等）、5×5（困难）

- 操作逻辑：支持拖拽拼图、碎片自动吸附对齐，内置计时功能，对局完成后自动保存进度与成绩

### 4.4 你藏我找

- 对局流程：发起好友邀请→藏物阶段（限时60秒）→寻物阶段（限时60秒）→对局结算，流程闭环完整

- 藏物规则：用户可在地图任意合法区域放置隐藏物品，仅藏物方可查看隐藏标记，保障对局公平性

- 胜负规则：寻物方限时内找到全部物品则获胜，超时未完成则藏物方获胜

### 4.5 多人 PK

- 匹配模式：支持系统快速随机匹配、自定义好友房间两种PK对战模式

- 对战规则：多名玩家共享同一游戏地图，同步开启限时竞速，以寻物数量、耗时时长综合排名

- 结算体系：对局结束后展示玩家排名、对战积分、段位等级及对局奖励，数据可视化呈现

## 五、美术与素材要求

### 5.1 风格

- 整体视觉：采用治愈系手绘风格，线条柔和流畅、色调温暖舒缓，无尖锐棱角设计，贴合治愈休闲定位

- IP形象：Clinoppe形象尺寸适配场景比例，整体软萌简约，无传统眼鼻设计，搭配粉色脸颊、粉色尾巴，风格统一

### 5.2 素材交付时间

- 核心时效要求：2026年6月15日前，甲方需完成Demo版本全部素材交付，包含游戏地图、Clinoppe形象、全套UI、功能图标、对局音效等所有相关素材

- 逾期说明：若甲方素材交付逾期，Demo版本交付周期将同步顺延，乙方不承担6月30日如期交付的责任

### 5.3 交付格式

- 图片素材：统一PNG透明底格式，适配2倍分辨率尺寸，满足小程序高清展示需求

- 音效素材：统一MP3格式，区分短交互音、循环背景音，音质清晰无杂音

- UI素材：提供分层设计源文件及标准化切图文件，便于开发落地适配

## 六、分阶段美术资源量级明细

本项目美术资源按版本分阶段落地，适配国内微信小程序、海外Web/App多端展示标准，全量素材统一治愈手绘风格、支持多端适配，无平台专属特殊素材，所有资源均可全端互通使用。各版本美术资源明细如下：

### 6.1 α版美术资源规模（基础完整包）

本阶段完成游戏基础全套美术素材，支撑核心玩法、用户个性化、月卡体系、国内外通用社交功能落地，为首个完整可运营版本美术包。

- 游戏场景地图：共计5套原创治愈手绘场景地图，难度梯度区分设计，适配基础关卡解锁、日常对局游玩，满足初期游玩内容需求

- 核心IP形象素材：全套Clinoppe主体形象立绘、基础动作静态素材，适配寻物场景展示、界面展示

- 全端头像皮肤：上线10款基础Clinoppe主题专属头像皮肤，剥离微信头像依赖，支持国内外多端用户自选切换，作为基础个性化及运营奖励素材

- 全套UI界面：首页、个人中心、寻物对局、迷你游戏中心（叠叠乐/拼图）、排行榜、月卡权益、道具商城、数据详情等全基础功能界面

- 图标与道具素材：全部功能图标、辅助道具图标（提示、放大镜、时间延长）、体力图标、月卡标识、等级星级图标等全套基础图标

- 基础特效/动效：寻物命中特效、对局结算特效、道具使用特效、按钮点击动效、关卡解锁动效等基础交互动效

- 社交分享素材：适配海内外SNS分享、链接/短码分享的通用分享封面图、分享文案配图，无微信专属素材

- 迷你游戏素材：叠叠乐全套堆叠元素、拼图3档难度全套原创底图与拼图碎片素材

### 6.2 β版美术资源规模（增量完善包）

本阶段基于α版素材迭代增量内容，聚焦新增玩法、对战社交、运营体系升级，优化画面表现，丰富游戏内容与视觉层次。

- 新增游戏场景地图：新增2套高阶手绘场景地图，画风统一，适配高阶关卡、PK竞速对局场景

- 头像皮肤增量更新：新增10款特色主题头像皮肤，丰富用户个性化选择，补充月度限定皮肤素材

- 新增玩法UI：双人你藏我找、多人PK对战、房间匹配、对战结算、战绩记录、段位等级全套新增界面UI

- 特效动效升级：新增PK对战专属特效、胜负结算特效、段位升级动效、高分连击特效，优化全局动效流畅度

- 运营视觉素材：新增活动入口Banner、道具奖励弹窗、对战奖励封面、排行榜专属装饰素材

- 后台配套素材：运营后台可视化图标、功能配置图标、数据统计装饰素材

### 6.3 正式上线版美术资源规模（终稿合规全包）

本阶段完成全量素材终稿精修、合规适配、全端统一优化，补齐上线宣传素材，完成所有素材标准化切图交付，满足多平台上线审核与长期运营需求。

- 全量素材终稿精修：对α/β版所有地图、UI、头像皮肤、IP形象、特效动效进行统一精修、风格校准，修复视觉瑕疵，保证全游戏画面风格高度统一

- 合规适配优化：多端界面适配微调、素材尺寸标准化、规避平台审核风险，适配微信、海外App/Web全平台审核规范

- 上线宣传素材：游戏主宣传海报、平台商店展示图、版本介绍图、运营置顶Banner全套宣传物料

- 全量切图交付：所有UI、图标、特效、素材标准化分层切图，适配多端分辨率，可直接用于上线迭代

- 收尾补充素材：补齐零散功能图标、空白页面装饰、弹窗样式、兜底占位素材，实现视觉无缺失全覆盖

## 七、技术要求（按合同）

## 六、技术要求（按合同）

- 前端开发框架：Cocos Creator

- 后端开发框架：PHP 8.1 + ThinkPHP

- 数据库：MySQL 8、Redis（缓存加速）

- 通信协议：WebSocket（适配PK实时对战）、JWT（身份鉴权）

- 资源存储：腾讯COS对象存储 + CDN内容分发，保障加载速度

- 代码管理：Gitee代码仓库，规范版本管理

## 八、验收标准

- 费用说明：报价不含服务器运维费用、定制美术素材费用、第三方支付通道对接费用、海外SNS分享SDK增值授权费用

### 7.1 Demo 验收（6.30）

- 核心玩法正常运行：寻物、叠叠乐玩法流程完整，对局流畅无闪退、崩溃、卡死问题

- 基础页面完整可访问，支持微信扫码直接打开运行，适配基础展示效果

- 完整交付项目源码、开发文档、测试报告，资料齐全可复盘、可迭代

### 7.2 α/β/ 正式版验收

- 全量功能落地，业务流程顺畅闭环，无严重BUG、无功能缺失、无体验卡顿问题

- 兼容适配iOS、Android端微信最新3个版本，全端运行无异常

- 性能达标：游戏首次加载时长≤3秒，多用户并发访问场景运行稳定，无数据异常

- 完成微信平台合规适配，可顺利通过官方审核，实现正式上线运营